Vida+ - Documentacao Completa para Producao

SaaS com PWA para acolhimento emocional, voluntariado, comunidade e gestao segura

Versao: 1.0 | Data: 28/05/2026 | Stack recomendada: Node.js, TypeScript, React, Tailwind CSS, PostgreSQL e Redis

Nota critica de seguranca e saude O Vida+ deve ser tratado como plataforma de acolhimento e orientacao inicial, nao como substituto de atendimento medico, psicologico, psiquiatrico, servico de emergencia ou CVV. Fluxos de crise precisam sempre mostrar orientacao clara, contatos de emergencia e encaminhamento responsavel.

# 1. Visao Geral

O Vida+ sera uma plataforma SaaS com experiencia PWA para celular e web, criada para oferecer um ambiente acolhedor, leve e seguro de apoio emocional. A proposta nao e posicionar o produto como um app de crise, mas como um espaco de cuidado continuo, escuta humana, autocuidado e conexao.

A primeira fase deve priorizar o backend porque ele sustenta seguranca, dados sensiveis, controle de voluntarios, historico, notificacoes, moderacao e protocolos de emergencia. O frontend vem em seguida, consumindo APIs ja estaveis.

| Pilar | Descricao | Funcionalidades |
| --- | --- | --- |
| Acolhimento | Entrada emocional leve e nao alarmista. | Home humanizada, conversa, frases positivas, exercicios de respiracao. |
| Voluntariado | Pessoas aprovadas oferecendo escuta e suporte inicial. | Fila, conversas ativas, dashboard, status online, encaminhamento. |
| Seguranca | Protecao do usuario, denuncia, moderação e controle. | LGPD, RBAC, logs, auditoria, banimento, revisao administrativa. |
| Comunidade | Espacos seguros para apoio coletivo moderado. | Grupos, comunidades, mensagens, denuncias e regras. |
| Operacao | Gestao tecnica e administrativa do SaaS. | Backups, monitoramento, permissoes, metricas, estabilidade. |

# 2. Publicos, Perfis e Permissoes

| Perfil | Objetivo | Permissoes principais |
| --- | --- | --- |
| Usuario anonimo | Entrar rapidamente em um espaco seguro sem cadastro. | Acessar home, respiracao, conteudos publicos, iniciar conversa anonima limitada conforme politica. |
| Usuario cadastrado | Ter continuidade de cuidado e historico controlado. | Conversas, grupos, favoritos, notificacoes, preferencias, denuncia. |
| Voluntario | Realizar acolhimento inicial com responsabilidade. | Ver fila, aceitar conversa, responder, sinalizar risco, encerrar atendimento, acessar materiais. |
| Moderador | Garantir seguranca da comunidade e qualidade das interacoes. | Analisar denuncias, moderar grupos, revisar mensagens sinalizadas, aplicar medidas. |
| Administrador | Gerir plataforma, usuarios, voluntarios e configuracoes. | Aprovar voluntarios, suspender, banir, ver logs administrativos, configurar politicas. |
| Tecnico/SRE | Manter sistema estavel e seguro. | Monitoramento, deploy, backup, incidentes, sem acesso livre ao conteudo sensivel salvo com fluxo auditado. |

# 3. Escopo Funcional

## 3.1 Home e PWA

Tela inicial com o texto central: Seu momento de cuidado comeca aqui.

Acesso rapido para Conversar, Respirar, Espaco Seguro, Comunidade e Descobrir.

Botao de login, criar conta e continuar sem login.

Identidade visual em amarelo/dourado, branco e tons suaves; clima acolhedor, calmo e moderno.

Instalacao como PWA no celular, com manifest, service worker, cache controlado e notificacoes permitidas.

## 3.2 Conversas e Acolhimento

Fila de pessoas aguardando atendimento.

Atribuicao de conversa a voluntario disponivel.

Status da conversa: aguardando, ativa, sinalizada, encerrada, arquivada.

Sinalizacao de risco com prioridade sem expor rotulos agressivos ao usuario.

Mensagens com protecao, logs minimos e retencao configuravel.

Encerramento com feedback, recursos de autocuidado e orientacao de emergencia quando necessario.

## 3.3 Dashboard do Voluntario

Conversas aguardando e ativas.

Alertas de possivel crise ou prioridade.

Metricas simples: atendimentos hoje, voluntarios online, grupos ativos.

Perfil do voluntario, materiais de orientacao e regras de conduta.

Botao para sinalizar risco, encaminhar para moderacao e registrar observacao operacional.

## 3.4 Denuncias, Moderacao e Administracao

Usuario pode denunciar voluntario durante ou apos atendimento.

Motivos: comportamento inadequado, assedio, quebra de sigilo, linguagem ofensiva, desrespeito ou ma conduta.

Denuncias nao geram banimento automatico; devem abrir caso para analise administrativa.

Administradores podem aprovar, suspender, remover acesso e banir voluntarios.

Todos os atos administrativos relevantes precisam de trilha de auditoria.

## 3.5 Notificacoes

| Tipo | Exemplos | Canal |
| --- | --- | --- |
| Conversa | Nova mensagem, resposta do voluntario, atualizacao de conversa. | PWA push, in-app, e-mail opcional. |
| Bem-estar | Lembrete positivo, respiracao, autocuidado. | Push opt-in, in-app. |
| Seguranca | Login novo, suspensao, denuncia recebida. | E-mail, in-app, push conforme criticidade. |
| Administrativa | Voluntario aprovado, caso pendente, alerta tecnico. | Dashboard, e-mail operacional. |

# 4. Requisitos Nao Funcionais

| Area | Requisito |
| --- | --- |
| Disponibilidade | Meta inicial de 99,5%; evoluir para 99,9% com observabilidade e redundancia. |
| Escalabilidade | API stateless, filas para jobs, Redis para cache/presenca, banco relacional bem indexado. |
| Seguranca | HTTPS, RBAC, MFA para admins, senha com Argon2/bcrypt, rate limit, auditoria e revisao de acessos. |
| Privacidade | Minimizacao de dados, consentimento, base legal, retencao limitada e exportacao/exclusao quando aplicavel. |
| Performance | P95 de API abaixo de 500 ms em endpoints comuns; pagina inicial PWA abaixo de 2,5 s em conexao media. |
| Acessibilidade | WCAG 2.2 AA como alvo, contraste, navegacao por teclado, linguagem clara. |
| Observabilidade | Logs estruturados, metricas, traces, alertas e painel de saude. |
| Backup | Backup diario no MVP; restauracao testada mensalmente; RPO/RTO definidos. |

# 5. Arquitetura Recomendada

A recomendacao para o MVP e iniciar com um monolito modular em Node.js e TypeScript, usando NestJS ou Fastify com organizacao por dominios. Isso reduz complexidade inicial e ainda permite evoluir para servicos separados quando conversas, notificacoes ou analytics exigirem escala propria.

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Frontend PWA | React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS | Interface mobile/web, cache PWA, instalacao no celular, consumo das APIs. |
| Backend API | Node.js, TypeScript, NestJS ou Fastify | Autenticacao, usuarios, conversas, voluntarios, moderacao, notificacoes. |
| Tempo real | WebSocket/SSE | Mensagens, presenca de voluntarios, atualizacoes de fila. |
| Banco principal | PostgreSQL | Dados relacionais, usuarios, conversas, auditoria, configuracoes. |
| Cache e fila leve | Redis + BullMQ | Rate limit, sessoes, presenca, jobs de notificacao. |
| Arquivos | S3 compativel | Anexos futuros, documentos de voluntarios, exports. |
| Observabilidade | OpenTelemetry, Prometheus/Grafana ou fornecedor gerenciado | Metricas, traces, alertas, incidentes. |
| Deploy | Docker, CI/CD, cloud gerenciada | Ambientes dev, staging e producao. |

Decisao arquitetural Comecar com monolito modular e banco PostgreSQL. Separar em microservicos apenas quando houver dor real de escala, equipe ou deploy independente.

## 5.1 Modulos do Backend

auth: cadastro, login, refresh token, recuperacao de senha, MFA administrativo.

users: perfis, preferencias, consentimentos, dados anonimizaveis.

volunteers: candidatura, aprovacao, disponibilidade, historico de atendimentos.

conversations: fila, atribuicao, mensagens, status, encerramento.

risk-protocol: sinalizacao de risco, recursos de emergencia, registro de encaminhamento.

communities: grupos, participacao, moderacao, regras e denuncias.

notifications: templates, preferencias, push PWA, e-mail transacional.

reports: denuncias de usuario, voluntario, grupo e mensagem.

admin: painel administrativo, configuracoes, logs, auditoria.

observability: health checks, metricas, logs estruturados.

# 6. Modelo de Dados

O banco deve ser desenhado com separacao clara entre dados de identidade, dados sensiveis, mensagens, auditoria e eventos operacionais. Conversas e mensagens exigem politica de retencao, criptografia em repouso quando possivel e controle forte de acesso.

| Tabela | Campos principais | Observacoes |
| --- | --- | --- |
| users | id, display_name, email_hash, phone_hash, password_hash, role, status, created_at | Evitar guardar dado desnecessario. Permitir usuario anonimo com identificador tecnico. |
| user_profiles | user_id, nickname, birth_year, state, preferences_json | Separar dados opcionais; nao solicitar informacao sensivel no onboarding inicial. |
| consents | id, user_id, type, version, accepted_at, revoked_at, ip_hash | LGPD: termos, privacidade, notificacoes, uso de dados sensiveis. |
| volunteer_applications | id, user_id, status, motivation, experience, reviewer_id, reviewed_at | Fluxo de aprovacao manual. |
| volunteer_profiles | user_id, approved_at, availability_status, training_status, risk_level_allowed | Controle de escopo do voluntario. |
| conversations | id, user_id, volunteer_id, status, priority, started_at, ended_at, closed_reason | Fila e atendimento. |
| messages | id, conversation_id, sender_id, body_encrypted, type, created_at, deleted_at | Criptografar conteudo; indices por conversation_id e created_at. |
| risk_flags | id, conversation_id, created_by, level, reason, action_taken, created_at | Nao diagnosticar; registrar sinais operacionais e encaminhamento. |
| reports | id, reporter_id, target_type, target_id, reason, description, status, created_at | Denuncias de voluntarios, mensagens, grupos e usuarios. |
| moderation_cases | id, report_id, assigned_to, status, decision, resolved_at | Analise humana; sem banimento automatico. |
| communities | id, name, description, status, rules_json, created_at | Grupos de apoio moderados. |
| community_members | community_id, user_id, role, status, joined_at | Controle de participacao. |
| notifications | id, user_id, type, title, body, status, sent_at | Historico de envio sem excesso de conteudo sensivel. |
| push_subscriptions | id, user_id, endpoint, keys_json, revoked_at | PWA push. |
| audit_logs | id, actor_id, action, entity_type, entity_id, metadata_json, created_at | Imutavel na pratica; essencial para administracao. |
| system_events | id, type, severity, payload_json, created_at | Monitoramento e eventos internos. |

## 6.1 Indices e Constraints

Unique parcial em users.email_hash quando email existir.

Indice conversations(status, priority, created_at) para fila de atendimento.

Indice messages(conversation_id, created_at) para timeline.

Indice reports(status, created_at) e moderation_cases(status, assigned_to).

Foreign keys com on delete restritivo para auditoria; anonimizar em vez de apagar quando houver obrigacao de retencao.

Campos created_at, updated_at e deleted_at padronizados nas tabelas de dominio.

# 7. Endpoints REST e Tempo Real

| Metodo | Rota | Perfil | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Publico | Criar conta. |
| POST | /auth/login | Publico | Login com rate limit e registro de acesso. |
| POST | /auth/refresh | Autenticado | Renovar token. |
| POST | /auth/logout | Autenticado | Revogar sessao. |
| GET | /me | Autenticado | Dados do usuario logado. |
| PATCH | /me/preferences | Usuario | Preferencias, notificacoes e privacidade. |
| POST | /conversations | Usuario | Criar conversa ou entrar na fila. |
| GET | /conversations/:id | Participante | Consultar conversa. |
| POST | /conversations/:id/messages | Participante | Enviar mensagem. |
| POST | /conversations/:id/close | Participante/Voluntario | Encerrar atendimento. |
| POST | /conversations/:id/risk-flags | Voluntario | Sinalizar risco operacional. |
| GET | /volunteer/queue | Voluntario | Fila de conversas aguardando. |
| POST | /volunteer/conversations/:id/accept | Voluntario | Assumir atendimento. |
| GET | /volunteer/dashboard | Voluntario | Resumo operacional. |
| POST | /reports | Usuario | Criar denuncia. |
| GET | /admin/reports | Moderador/Admin | Listar denuncias. |
| PATCH | /admin/reports/:id | Moderador/Admin | Atualizar analise. |
| GET | /admin/volunteers/applications | Admin | Candidaturas pendentes. |
| POST | /admin/volunteers/:id/approve | Admin | Aprovar voluntario. |
| POST | /admin/volunteers/:id/suspend | Admin | Suspender voluntario. |
| GET | /admin/audit-logs | Admin | Consultar auditoria. |
| GET | /health | Sistema | Saude da aplicacao. |

## 7.1 Eventos WebSocket/SSE

| Evento | Direcao | Uso |
| --- | --- | --- |
| conversation.created | Servidor -> Voluntarios | Nova pessoa na fila. |
| conversation.assigned | Servidor -> Usuario/Voluntario | Atendimento iniciado. |
| message.created | Bidirecional | Nova mensagem em tempo real. |
| risk.flagged | Servidor -> Moderacao/Admin | Conversa sinalizada. |
| volunteer.presence | Cliente -> Servidor | Status online/ocupado/ausente. |
| notification.created | Servidor -> Usuario | Notificacao in-app. |

# 8. Fluxos Principais

## 8.1 Usuario inicia conversa

Usuario acessa Home e escolhe Conversar ou Fale com alguem.

Sistema pergunta se deseja continuar anonimo ou logado, sem friccao excessiva.

Backend cria conversation com status aguardando e prioridade normal.

Voluntarios online recebem evento conversation.created.

Voluntario aceita; sistema atribui e muda status para ativa.

Mensagens ocorrem por WebSocket com persistencia segura.

Ao encerrar, sistema oferece recursos de autocuidado e pergunta feedback simples.

## 8.2 Sinal de risco

Voluntario identifica sinais de risco sem tentar diagnosticar.

Sistema mostra roteiro de acolhimento e orientacao de emergencia.

Voluntario marca risk_flag com nivel e acao tomada.

Moderacao/admin recebe alerta.

Usuario recebe mensagem clara: o Vida+ nao substitui atendimento profissional, CVV 188 e emergencia local devem ser acionados em risco imediato.

Caso fica registrado para auditoria e melhoria de protocolo.

# 9. Seguranca, LGPD e Governanca

Como o Vida+ lida com saude emocional, conversas privadas e possiveis sinais de risco, a seguranca precisa ser requisito de produto, nao uma etapa final.

| Controle | Aplicacao pratica |
| --- | --- |
| LGPD | Mapear base legal, coletar consentimento, minimizar dados, permitir acesso/exclusao/anonimizacao quando aplicavel. |
| Autenticacao | JWT curto + refresh token rotacionado; MFA obrigatorio para admin e recomendado para voluntarios. |
| Autorizacao | RBAC por perfil e ABAC em conversas: so participante, voluntario atribuido, moderador autorizado ou admin auditado. |
| Criptografia | HTTPS obrigatorio; criptografia em repouso para backups; mensagens criptografadas no banco quando viavel. |
| Rate limit | Login, cadastro, criacao de conversa, envio de mensagem e denuncia protegidos contra abuso. |
| Auditoria | Registrar acoes administrativas, acesso a dados sensiveis, alteracao de permissao e moderacao. |
| Segredos | Nunca versionar secrets; usar vault/secret manager; rotacao planejada. |
| Incidentes | Playbook para vazamento, indisponibilidade, abuso de voluntario e risco de autoagressao. |

Cuidado juridico Antes de producao, validar politica de privacidade, termos de uso, consentimentos e protocolo de emergencia com profissional juridico e profissional qualificado de saude/saude mental. A documentacao tecnica nao substitui essa revisao.

## 9.1 Protocolo de Emergencia

Exibir que o Vida+ nao substitui atendimento medico, psicologico, psiquiatrico ou servicos de emergencia.

No Brasil, divulgar CVV 188 como recurso de apoio emocional e prevencao do suicidio, conforme disponibilidade oficial.

Em risco imediato, orientar acionamento de emergencia local, familiares/responsaveis ou rede presencial de apoio.

Nao prometer resposta 24/7 se a operacao de voluntarios nao estiver dimensionada para isso.

Treinar voluntarios para escuta ativa, limites de atuacao e encaminhamento responsavel.

# 10. Frontend PWA

| Area | Recomendacao |
| --- | --- |
| Stack | React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + TanStack Query + Zustand/Redux Toolkit conforme complexidade. |
| Design | Mobile first, acolhedor, com cores suaves; evitar linguagem pesada de crise na Home. |
| PWA | Manifest, service worker, cache de shell estavel, instalacao, push opt-in e fallback offline para conteudos de autocuidado. |
| Acessibilidade | Contraste, foco visivel, botoes grandes no mobile, textos claros e sem gatilhos desnecessarios. |
| Seguranca | Nunca guardar token sensivel de forma insegura; preferir cookies httpOnly quando arquitetura permitir. |
| Estados | Loading, erro, offline, voluntario indisponivel, fila cheia, manutencao e emergencia. |

## 10.1 Telas do MVP

Home humanizada.

Login, criar conta e continuar sem login.

Conversar: fila, sala de conversa, encerramento.

Respirar: exercicios calmantes simples e offline.

Espaco Seguro: conteudos acolhedores.

Comunidade: lista de grupos, regras, conversas moderadas.

Dashboard do usuario: conversas abertas, grupos recentes, frases positivas.

Dashboard do voluntario: fila, ativas, alertas, estatisticas.

Admin: voluntarios, denuncias, moderacao, logs.

# 11. DevOps, Ambientes e Escalabilidade

| Tema | MVP | Evolucao |
| --- | --- | --- |
| Ambientes | dev, staging e producao. | Previews por pull request. |
| Deploy | Docker + CI/CD. | Kubernetes ou PaaS gerenciado quando escala justificar. |
| Banco | PostgreSQL gerenciado. | Read replica, particionamento de mensagens antigas, arquivamento. |
| Jobs | BullMQ em Redis. | Workers separados para notificacoes, exports e limpeza. |
| Monitoramento | Health checks, logs e alertas basicos. | Tracing distribuido, SLOs, on-call e runbooks. |
| Backup | Diario e antes de migracoes. | PITR, testes automaticos de restore. |

# 12. Estrutura de Repositorio

Para comecar rapido, usar monorepo com apps separados facilita compartilhamento de tipos e validacoes.

apps/api: backend Node.js TypeScript.

apps/web: React PWA.

packages/shared: tipos, schemas Zod, constantes e contratos.

packages/ui: componentes compartilhados caso o produto cresca.

infra: docker-compose, migrations, scripts de deploy.

docs: ADRs, requisitos, runbooks e politica tecnica.

# 13. Cronograma de Execucao

Cronograma sugerido de 14 semanas, com backend primeiro e frontend em seguida. Pode ser comprimido se houver equipe maior, mas nao e recomendado cortar seguranca, moderacao e protocolo de emergencia.

| Semana | Foco | Entregas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descoberta e fundacao | Revisar documentos, validar riscos, definir MVP, criar repo, CI, Docker, padroes. |
| 2 | Backend base | API, PostgreSQL, migrations, auth, roles, health check, logs. |
| 3 | Usuarios e consentimentos | Perfis, termos, preferencias, LGPD basica, recuperacao de senha. |
| 4 | Voluntarios | Candidatura, aprovacao, dashboard API, disponibilidade. |
| 5 | Conversas | Fila, atribuicao, mensagens persistidas, WebSocket/SSE. |
| 6 | Risco e emergencia | Risk flags, protocolo, auditoria, recursos CVV/emergencia. |
| 7 | Denuncias e moderacao | Reports, moderation cases, suspensao, banimento, logs administrativos. |
| 8 | Notificacoes | Push PWA, templates, preferencias, eventos. |
| 9 | Frontend fundacao | React, Tailwind, PWA shell, rotas, auth, design system. |
| 10 | Home e usuario | Home humanizada, login, dashboard do usuario, respiracao, espaco seguro. |
| 11 | Chat e voluntario | Sala de conversa, fila, dashboard voluntario, presenca. |
| 12 | Admin | Painel admin, denuncias, voluntarios, logs. |
| 13 | QA e seguranca | Testes, acessibilidade, pentest leve, revisao LGPD, performance. |
| 14 | Beta controlado | Deploy staging/producao, backup, monitoramento, treinamento, checklist de lancamento. |

# 14. Backlog Priorizado

| Prioridade | Item | Criterio de aceite |
| --- | --- | --- |
| P0 | Avisos de emergencia e nao substituicao de atendimento | Visivel nos fluxos de risco e termos. |
| P0 | Auth, roles e auditoria | Usuario nao acessa dados fora do escopo; admins auditados. |
| P0 | Fila e conversa com voluntario | Usuario entra na fila; voluntario aceita; mensagens funcionam. |
| P0 | Denuncia de voluntario | Usuario denuncia; admin analisa; status muda; log criado. |
| P1 | PWA instalavel | App instala no celular e abre sem tela quebrada offline. |
| P1 | Dashboard voluntario | Exibe aguardando, ativas, alertas e metricas simples. |
| P1 | Notificacoes | Opt-in, envio, historico e cancelamento. |
| P2 | Comunidades | Grupos moderados com regras e denuncia. |
| P2 | Conteudos positivos | Descobrir e Espaco Seguro com curadoria. |
| P3 | Analytics avancado | Funis, retencao e metricas anonimizadas. |

# 15. Testes e Qualidade

Unitarios: regras de dominio, roles, status de conversa, validacoes.

Integracao: auth, conversas, denuncias, notificacoes, migrations.

E2E backend: principais fluxos REST e WebSocket.

Frontend: testes de componentes criticos, acessibilidade, navegacao mobile.

Seguranca: rate limit, tentativa de acesso cruzado, validacao de payload, headers, CORS.

Carga inicial: simular filas, mensagens simultaneas e voluntarios online.

Backup/restore: testar restauracao antes do beta.

# 16. Checklist de Lancamento

Politica de privacidade, termos de uso e consentimentos revisados.

Protocolo de emergencia validado com profissional habilitado.

Voluntarios treinados e aprovados manualmente.

Monitoramento, alertas e logs ativos.

Backups habilitados e restore testado.

MFA em administradores.

Rate limit e protecoes antiabuso configuradas.

Canal de suporte e processo de denuncia funcionando.

Plano de resposta a incidentes documentado.

Beta inicialmente fechado, com acompanhamento diario.

# 17. Decisoes Tecnicas Recomendadas

| Decisao | Recomendacao |
| --- | --- |
| Framework backend | NestJS se quiser estrutura mais opinativa; Fastify se quiser leveza e controle. Para voluntario, NestJS costuma acelerar organizacao. |
| ORM | Prisma para velocidade e tipagem; Drizzle se preferir SQL mais explicito. |
| Banco | PostgreSQL como fonte de verdade. |
| Tempo real | WebSocket para chat; SSE para eventos simples se quiser reduzir complexidade. |
| Autenticacao | Cookies httpOnly + CSRF em web tradicional ou token curto com cuidado no PWA. Evitar localStorage para tokens sensiveis. |
| Hospedagem inicial | API em Render/Fly/Railway/AWS/GCP/Azure conforme custo; banco gerenciado; storage S3 compativel. |
| Design | Tailwind com tokens proprios, componentes acessiveis e mobile first. |

# 18. Anexos: Conteudo dos Documentos Originais

## HTTPS._20260528_143159_0000.docx

Organização Técnica

Estrutura do Sistema

separação entre usuários, voluntários e administradores;

controle de permissões;

organização da arquitetura do sistema;

estruturação do banco de dados.

Monitoramento e Controle

logs administrativos;

monitoramento de acessos;

histórico de atividades;

controle de atendimentos.

Manutenção da Plataforma

backup do sistema;

atualizações da plataforma;

correção de erros;

monitoramento de desempenho;

estabilidade do site.

Segurança Técnica

autenticação segura;

proteção contra acessos indevidos;

controle de sessão;

criptografia básica;

HTTPS.

## confirmação de login e acesso._20260528_142734_0000.docx

Sistema de Notificações

Notificações de Conversa

aviso de novas mensagens;

alerta de resposta do voluntário;

atualização de conversas ativas;

notificações de grupos e comunidades.

Notificações de Bem-estar

lembretes positivos;

mensagens motivacionais;

incentivo ao autocuidado;

lembretes de respiração e relaxamento.

Notificações de Segurança

alerta de denúncia;

aviso de suspensão;

notificações administrativas;

confirmação de login e acesso.

## 🟠 PRIORIDADe_20260528_142152_0000.docx

🟠 PRIORIDADe

Segurança e Normas

LGPD e Proteção de Dados

política de privacidade;

termos de uso;

consentimento do usuário;

proteção das conversas;

segurança de dados.

Segurança da Plataforma

login seguro;

criptografia básica;

controle de acesso;

backup do sistema;

HTTPS.

Controle de Voluntários

aprovação de voluntários;

sistema de denúncias;

moderação;

suspensão e banimento.

Protocolo de Emergência

aviso de que o Viva+ não substitui atendimento médico;

contato CVV;

contatos de emergência;

encaminhamento responsável.

Ética e Saúde Digital

acolhimento emocional;

suporte inicial;

encaminhamento responsável;

alinhamento com Resolução COFEN 696/2022.

## Documento sem título (5).docx_20260528_103351_0000.docx

🖥️ Dashboard do Voluntário

O voluntário terá acesso a uma área separada da interface comum dos usuários, funcionando como um painel administrativo de acolhimento emocional.

O objetivo será organizar os atendimentos, facilitar o suporte e permitir identificação rápida de situações prioritárias.

Conversas aguardando

Exemplo:

- 3 pessoas aguardando atendimento.

Conversas ativas

Exemplo:

- usuário anônimo #142;

- usuário anônimo #308.

Alertas

Exemplo:

🚨 usuário em possível crise

🟡 usuário precisando de acolhimento prioritário

Estatísticas simples

Exemplos:

- pessoas atendidas hoje;

- voluntários online;

- grupos ativos.

Estrutura Simplificada do Dashboard

Área| Função

Conversas| responder usuários

Alertas| crises e sinais de risco

Fila| pessoas aguardando

Comunidade| grupos ativos

Perfil| informações do voluntário

Mini Dashboard do Usuário

O usuário comum também poderá possuir uma área personalizada mais leve e acolhedora.

Exemplos:

- continuar exercício de respiração;

- grupos recentes;

- frases positivas;

- atividades relaxantes;

- conversas abertas.

🚨 Sistema de Denúncia de Voluntários

O Viva+ contará com um sistema interno de denúncias para garantir a segurança dos usuários e a qualidade do acolhimento realizado pelos voluntários.

O objetivo será prevenir:

- comportamentos inadequados;

- abuso de confiança;

- desrespeito;

- uso indevido da plataforma;

- atendimentos inadequados.

Funcionamento do Sistema de Denúncia

O usuário poderá denunciar um voluntário através de um botão disponível durante ou após o atendimento.

Ao realizar a denúncia, será obrigatório preencher:

- motivo da denúncia;

- descrição do ocorrido.

Exemplo:

- comportamento inadequado;

- desrespeito;

- assédio;

- quebra de sigilo;

- má conduta;

- linguagem ofensiva.

Análise Administrativa

As denúncias não gerarão banimento automático

🔒 Área Técnica e Administrativa

Além da área dos usuários e voluntários, o Viva+ também contará com um acesso técnico/administrativo restrito, destinado aos responsáveis pela plataforma.

O objetivo dessa área será garantir:

- segurança;

- organização;

- moderação;

- controle do sistema;

- proteção dos usuários.

👨‍💻 Painel Técnico/Administrativo

O acesso técnico possuirá permissões superiores em relação aos voluntários comuns.

Essa área será destinada apenas aos administradores autorizados da plataforma.

Funções da Área Técnica

* Gerenciamento de Voluntários

Permitir:

- aprovar voluntários;

- remover acessos;

- suspender contas;

- banir voluntários inadequados;

- controlar permissões.

* Moderação Geral

Permitir:

- analisar denúncias;

- remove…

🌟 Valorização dos Voluntários

O Viva+ reconhece que os voluntários possuem papel fundamental dentro da plataforma, sendo responsáveis por oferecer acolhimento humano, escuta ativa e apoio emocional inicial aos usuários.

Por isso, a área dos voluntários também será pensada para transmitir:

- valorização;

- acolhimento;

- apoio;

- reconhecimento;

- propósito.

O objetivo é que o voluntário não se sinta apenas “respondendo mensagens”, mas compreenda a importância do impacto positivo que sua escuta e atenção podem gerar na vida de outras pessoas.

## Documento sem título (4).docx_20260528_102324_0000.docx

Layout/Tela Inicial do Viva+

O layout da tela inicial deve seguir o mesmo estilo visual da imagem de referência enviada.

Utilizar identidade visual nas cores amarelo/dourado, branco e tons suaves.

Manter visual acolhedor, leve e emocional, transmitindo apoio, segurança e esperança.

A tela inicial deve conter:

Logo “Viva+”

Frase principal de acolhimento

Cards de acesso rápido:

Conversar

Respirar

Espaço Seguro

Comunidade

Descobrir

Inserir área de destaque com

mensagem motivacional (“Você importa”).

Área de autenticação deve conter:

Botão de Login

Botão Criar Conta

Opção “Continuar sem login”

O design deve ser responsivo para celular e web.

Os botões devem possuir cantos arredondados e visual moderno.

O fundo deve seguir estilo clean com iluminação suave semelhante à imagem.

A experiência visual deve transmitir calma, acolhimento e confiança.

Ícones devem ser minimalistas e intuitivos.

O layout deve seguir padrão moderno de aplicativos de saúde mental e apoio emocional.

## Documento sem título (3).docx_20260528_100930_0000.docx

🔴 PRIORIDADE

Landing Page Humanizada

Tela inicial

Ao invés de: ❌ “Preciso conversar”

Melhor:  “Seu momento de cuidado começa aqui.”

O Viva+ não deve parecer um “app de crise”.

A proposta principal da plataforma é transmitir:

- acolhimento;

- segurança;

- conforto;

- leveza;

- conexão humana;

- bem-estar emocional.

O objetivo é que o usuário sinta que entrou em um espaço seguro e acolhedor, e não em um ambiente pesado ou exclusivamente voltado para situações extremas.

Essa abordagem pode impactar diretamente:

- experiência do usuário;

- aceitação da plataforma;

- engajamento;

- permanência no aplicativo;

- quantidade de pessoas que utilizam o sistema.

Muitas pessoas não procuram ajuda diretamente, porém tendem a permanecer em ambientes onde se sentem compreendidas emocionalmente.

Funções principais da Home

* Conversar

“Fale com alguém”

* Respirar

Exercícios calmantes

* Espaço Seguro

Conteúdos acolhedores

* Comunidade

Grupos de apoio

* Descobrir

Dicas e conteúdos positivos

# 19. Fontes e Referencias

ANPD/Governo Federal: Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais e materiais oficiais sobre protecao de dados pessoais. https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes/1-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd/1-1-do-que-trata

Portal Gov.br LGPD: pagina oficial sobre Lei Geral de Protecao de Dados. https://www.gov.br/pt-br/lgpd/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd

COFEN: Resolucao COFEN 696/2022, alterada pelas Resolucoes COFEN 707/2022 e 717/2023, relacionada a atuacao de enfermagem mediada por tecnologias quando aplicavel. https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-696-2022/

CVV: canal 188 e atendimento oficial de apoio emocional e prevencao do suicidio. https://www.cvv.org.br/

OWASP: API Security Top 10 2023 para riscos especificos de APIs. https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x00-header/

OWASP ASVS: requisitos de verificacao de seguranca para aplicacoes web. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

Documentos originais fornecidos pelo solicitante em 28/05/2026.